# Sistema de gestión de asesorías académicas

Cuarta entrega

Fecha de entrega  16 de octubre de 2026

## Integrantes

Alan Garrido

Julen Cumes

Joaquin Flores

Caleb Carias

# 1 Recuento de avances y alcance

| Entrega | Resultado registrado | Situación funcional |
| --- | --- | --- |
| Primera | Problema, perfiles, entrevistas y necesidades de asesorías académicas. | Análisis del problema; no se acredita implementación ejecutable. |
| Segunda | Requisitos por perfil, clases, diseño MVC, UML y prototipo de interfaz. | Diseño de las funciones que debe cubrir el sistema. |
| Tercera | Aplicación Java de consola, tres perfiles, modelo compartido y pruebas documentadas. | Funciones de tutorías implementadas en memoria. |
| Cuarta | Interfaz web, autenticación, persistencia H2 y recorridos de los tres perfiles. | 33 requisitos comprobados técnicamente; evidencias del equipo pendientes. |

## Base disponible

El sistema web conserva las entidades y controladores Java e incorpora WebMain para HTTP, ServicioWeb para autorización y operaciones, Seguridad para acceso y RepositorioTutorias para almacenamiento SQL. HTML, CSS y JavaScript presentan los flujos de estudiante, tutor y coordinación.

La verificación del 12 de octubre de 2026 superó 91 comprobaciones del modelo y consola, 65 de HTTP, seguridad y persistencia y 27 de navegador sin errores JavaScript. Los comandos y el alcance se documentan en docs/PRUEBAS_WEB.md.

## Alcance implementado y límites

La aplicación web guarda los datos en H2 y los recupera al reiniciar. Incluye autenticación por contraseña y permisos por perfil. Escucha en localhost para presentación académica. El controlador y esquema PostgreSQL están disponibles, pero no se verificaron contra un servidor PostgreSQL. No procesa pagos bancarios ni certifica horas beca oficiales.

# 2 Requisitos del estudiante

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de aceptación web |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Consultar cursos | 1 | Listar cursos que tienen oferta disponible. |
| RF02 | Consultar tutores | 1 | Filtrar tutores aprobados por curso. |
| RF03 | Consultar horarios | 1 | Mostrar bloques disponibles del tutor. |
| RF04 | Consultar precio | 2 | Mostrar precio total antes de reservar. |
| RF05 | Solicitar tutoría | 1 | Elegir curso, tutor, horario y tema; crear una solicitud. |
| RF06 | Consultar solicitudes | 1 | Distinguir pendiente, confirmada, cancelada y finalizada. |
| RF07 | Consultar historial | 2 | Mostrar las sesiones finalizadas del estudiante. |
| RF08 | Consultar temas vistos | 2 | Leer el contenido trabajado en cada sesión. |
| RF09 | Consultar notas | 2 | Leer las observaciones registradas por el tutor. |
| RF10 | Realizar preguntas | 2 | Guardar una duda en una solicitud activa. |
| RF11 | Consultar próximo tema | 2 | Mostrar la recomendación de la siguiente tutoría. |

## Responsabilidades

Responsabilidades del plan: Alan Garrido revisará y explicará RF01 a RF06 y Caleb Carias RF07 a RF11. Los flujos están implementados en la web y usan las mismas solicitudes y sesiones. Esta asignación no sustituye los registros reales de participación.

## Flujo principal

El estudiante entra a Buscar tutoría, selecciona curso, tutor y horario, escribe el tema y revisa un resumen con el precio total. Al confirmar, recibe un mensaje claro y puede abrir Mis solicitudes. Si el horario deja de estar disponible, el formulario conserva el tema y pide elegir otro bloque.

# 3 Requisitos del tutor

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de aceptación web |
| --- | --- | --- | --- |
| RF12 | Consultar cursos asignados | 1 | Ver solo los cursos autorizados al tutor. |
| RF13 | Consultar solicitudes | 1 | Listar las solicitudes dirigidas al tutor. |
| RF14 | Consultar horarios solicitados | 1 | Mostrar fecha, inicio y fin de cada solicitud. |
| RF15 | Aceptar tutoría | 1 | Confirmar una solicitud y crear una sola sesión. |
| RF16 | Consultar tema | 1 | Mostrar el tema solicitado por el estudiante. |
| RF17 | Registrar temas vistos | 2 | Guardar el contenido al finalizar la sesión. |
| RF18 | Registrar notas | 2 | Guardar observaciones junto al seguimiento. |
| RF19 | Consultar historial | 2 | Listar tutorías impartidas y finalizadas. |
| RF20 | Consultar remuneración | 2 | Calcular el acumulado de sesiones finalizadas. |
| RF21 | Consultar horas beca | 2 | Sumar las horas elegibles una sola vez. |
| RF22 | Consultar pago | 2 | Mostrar el monto correspondiente al tutor remunerado. |

Responsable previsto del módulo: Julen Cumes. La web separa solicitudes pendientes, sesiones confirmadas e historial. Registrar seguimiento requiere temas y notas y permite dejar vacío el próximo tema.

## Reglas implementadas

Aceptar una solicitud crea una sesión y cambia su estado a confirmada. Finalizar actualiza el historial del tutor y del estudiante. La misma sesión no podrá finalizarse dos veces ni duplicar horas beca o remuneración. Cancelar una solicitud activa liberará el horario.

En la demostración, una sesión de 90 minutos con tarifa de Q40 por hora genera Q60 al finalizar. Las tutorías de horas beca tienen costo cero y acreditan las horas correspondientes; estas son reglas del prototipo, sujetas a la definición académica del proyecto.

# 4 Requisitos de coordinación

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de aceptación web |
| --- | --- | --- | --- |
| RF23 | Consultar tutores | 1 | Listar los tutores registrados. |
| RF24 | Consultar información del tutor | 1 | Ver cursos, disponibilidad e historial. |
| RF25 | Consultar estudiantes | 1 | Listar estudiantes con tutorías confirmadas o finalizadas. |
| RF26 | Consultar progreso | 1 | Ver temas y notas por estudiante. |
| RF27 | Consultar solicitudes y demanda | 2 | Agrupar solicitudes por curso y tema. |
| RF28 | Consultar historial | 2 | Revisar las sesiones finalizadas del sistema. |
| RF29 | Impartir tutorías | 2 | Usar el perfil de tutor del profesor. |
| RF30 | Registrar temas vistos | 2 | Guardar contenidos de la sesión impartida por el profesor. |
| RF31 | Registrar notas | 2 | Guardar observaciones desde el perfil del profesor. |
| RF32 | Aprobar tutor | 1 | Autorizar un tutor para un curso específico. |
| RF33 | Buscar apoyo alternativo | 1 | Proponer tutor autorizado y disponible; profesor como última opción. |

Responsable previsto de RF23 a RF32: Joaquin Flores. El profesor utiliza el mismo flujo del tutor. Alan Garrido tiene asignado RF33 en la búsqueda del estudiante. RF33 recibe P1 en este plan porque el texto narrativo original no le asigna una prioridad numérica.

## Funciones de apoyo

Se implementaron el registro de estudiantes, tutores y cursos, la publicación de horarios y la cancelación de solicitudes. Estas funciones de apoyo no aumentan el denominador de requisitos. La aprobación de un tutor corresponde a un curso específico.

# 5 Diseño de la aplicación web

## Objetivo de uso

La página permite solicitar tutorías mediante menús por perfil, títulos descriptivos, formularios etiquetados y acciones con verbos claros. La pantalla inicial incluye acceso con contraseña y cuentas de demostración para presentar los distintos perfiles.

| Perfil | Navegación propuesta | Acción principal |
| --- | --- | --- |
| Estudiante | Buscar tutoría · Mis solicitudes · Historial y preguntas | Solicitar tutoría |
| Tutor | Solicitudes · Sesiones · Disponibilidad · Historial y compensación | Aceptar solicitud o registrar seguimiento |
| Coordinación | Tutores · Estudiantes · Cursos · Seguimiento · Demanda | Aprobar tutor |

## Criterios de comprensión

Los formularios tienen etiquetas visibles, ejemplos y mensajes de error legibles. El precio total en quetzales aparece antes de confirmar. Los estados incluyen texto además del color. Las listas vacías explican el siguiente paso. Cuando un horario queda ocupado, la oferta se actualiza sin borrar el tema escrito.

Las pantallas se adaptan a celular y computadora. Los botones se pueden activar con teclado y el foco es visible. Cancelar una tutoría requiere confirmación. Se comprobaron etiquetas accesibles y ausencia de desbordamiento horizontal a 390 píxeles; la comprensión por usuarios reales deberá validarse en las sesiones previstas.

## Integración implementada

El navegador usa HTML, CSS y JavaScript. Envía formularios al servidor HTTP del JDK, que verifica sesión y token CSRF. ServicioWeb resuelve identificadores y llama a los controladores existentes. La lógica de estados, reservas y compensación permanece en Java.

La capa web utiliza com.sun.net.httpserver.HttpServer. RepositorioTutorias reconstruye los objetos a partir de tablas y guarda cada cambio en una transacción JDBC. El servicio sincroniza las operaciones y una revisión SQL evita sobrescribir cambios concurrentes. Las vistas de consola permanecen disponibles como variante anterior.

## Resultado técnico de esta entrega

Los 33 requisitos de la matriz cuentan con recorridos técnicos implementados en navegador. La versión local incluye H2 persistente y acceso por contraseña, ampliaciones respecto al plan inicial en memoria. JavaScript, HTTP, JDBC, records y criptografía son conceptos añadidos que cada integrante debe estudiar para explicar el código.

# 6 Plan de Alan y Julen

## Alan Garrido

| ID y tarea | Descripción | Horas | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Analizar solicitud y diseñar búsqueda | Revisar RF01 a RF06 y RF33; dibujar selección, resumen y mensajes. | 2 | 12/10 |
| A2 Programar oferta y búsqueda | Conectar cursos, tutores, horarios, precio y alternativa con Java. | 5 | 13/10 |
| A3 Programar solicitudes | Integrar creación, estados y cancelación; probar cruces y reserva repetida. | 6 | 14/10 |
| A4 Validar con usuarios | Realizar sesiones con U1 y U2; registrar video y dificultades de reserva. | 3 | 15/10 |
| A5 Corregir y preparar evidencias | Resolver fallos, documentar RF01 a RF06 y RF33 y explicar el flujo. | 4 | 16/10 |

## Julen Cumes

| ID y tarea | Descripción | Horas | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 Diseñar servidor y módulo tutor | Definir conexión navegador Java y contratos; revisar estados y UML. | 2 | 12/10 |
| J2 Programar aceptación y servidor | Habilitar adaptador HTTP, solicitudes, cursos, horarios, tema y aceptación. | 6 | 13/10 |
| J3 Programar seguimiento | Integrar finalización, historial, compensación y publicación de horarios. | 5 | 14/10 |
| J4 Validar con un tutor potencial | Realizar sesión U3 y comprobar no duplicación de sesión y créditos. | 3 | 15/10 |
| J5 Corregir y documentar ejecución | Atender fallos, registrar pruebas y preparar instrucciones del servidor. | 4 | 16/10 |

# 7 Plan de Joaquin y Caleb

Las horas son estimaciones de trabajo, no tiempos ya realizados. Las fechas corresponden a octubre de 2026. Cada integrante tendrá 20 horas previstas y registrará el tiempo real en su formulario.

## Joaquin Flores

| ID y tarea | Descripción | Horas | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 Analizar coordinación | Diseñar registros, aprobación y seguimiento; revisar relaciones del modelo. | 2 | 12/10 |
| Q2 Programar registros y aprobación | Conectar formularios de estudiantes, tutores y cursos, y aprobar por curso. | 5 | 13/10 |
| Q3 Programar seguimiento y demanda | Integrar RF23 a RF31 y acceso al perfil del profesor con Julen. | 6 | 14/10 |
| Q4 Validar coordinación | Realizar sesión U4 y comprobar aprobación, progreso y demanda. | 3 | 15/10 |
| Q5 Corregir y revisar cobertura | Resolver fallos, consolidar matriz de aceptación y evidencias del repositorio. | 4 | 16/10 |

## Caleb Carias

| ID y tarea | Descripción | Horas | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Diseñar navegación y seguimiento | Definir estructura visual y flujo de historial y preguntas; revisar RF07 a RF11. | 2 | 12/10 |
| C2 Programar base visual e historial | Crear navegación adaptable y conectar historial, temas, notas y próximo tema. | 5 | 13/10 |
| C3 Programar preguntas y mensajes | Conectar preguntas activas; integrar estados vacíos y validaciones visibles. | 5 | 14/10 |
| C4 Validar comprensión | Realizar sesiones U5 y U6; comprobar celular, teclado y mensajes. | 4 | 15/10 |
| C5 Corregir e integrar documento | Atender fallos de interfaz, reunir formularios y video y preparar PDF final. | 4 | 16/10 |

## Mínimo individual demostrable

| Integrante | Requisito completo que debe explicar |
| --- | --- |
| Alan Garrido | RF05 Solicitar tutoría desde el navegador hasta la reserva en Java. |
| Julen Cumes | RF15 Aceptar tutoría y crear una sesión sin duplicados. |
| Joaquin Flores | RF32 Aprobar tutor por curso y reflejarlo en la oferta. |
| Caleb Carias | RF10 Registrar una pregunta y recuperarla en la solicitud. |

# 8 Pruebas funcionales y de uso

| Caso | Resultado que se comprobará | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Oferta y solicitud | Un curso muestra tutores aprobados; el estudiante ve horario y precio y crea una solicitud pendiente. | Alan |
| Reserva en conflicto | Dos intentos sobre un horario no generan dos reservas activas. Cancelar libera el bloque. | Alan y Julen |
| Aceptación y seguimiento | Aceptar crea una sesión. Finalizar guarda temas y notas y actualiza ambos historiales una sola vez. | Julen |
| Compensación | Una sesión de 90 minutos a Q40 genera Q60; horas beca y remuneración no se duplican. | Julen |
| Aprobación y progreso | El tutor aprobado aparece en el curso correcto; el coordinador ve el progreso registrado. | Joaquin |
| Profesor y alternativa | Se recomienda un candidato autorizado y disponible; el profesor puede aceptar y finalizar con su perfil. | Alan y Joaquin |
| Preguntas y consulta | Se guarda una duda activa y se recupera; historial muestra temas, notas y próximo tema. | Caleb |
| Comprensión y errores | Navegación usable en móvil y con teclado; errores legibles y datos de formulario conservados. | Caleb |

## Procedimiento

Se ejecutaron pruebas del modelo y de la API sobre bases temporales y recorridos en navegador con sesiones independientes por perfil. Se comprobó creación, aceptación, finalización, preguntas, historial, compensación, coordinación, reserva concurrente y recuperación tras reiniciar. Las capturas y el resultado JSON están en entrega/evidencias.

## Registro de aceptación

La matriz de verificación técnica al final de este informe relaciona RF01 a RF33 con los recorridos probados. Las capturas apoyan la demostración visual y las pruebas ejecutables verifican los cambios del modelo y su recuperación. La evaluación con usuarios permanece como evidencia separada.

Resultado técnico: 33 de 33 requisitos con recorridos implementados y comprobados, equivalente al 100 % de la matriz ampliada; 32 de 32 en las tablas originales. Se supera el mínimo de 85 %. Este resultado no acredita las horas individuales, las contribuciones en GitHub ni las sesiones con usuarios reales.

# 9 Validación con seis usuarios

El jueves 15 de octubre mostraremos la aplicación integrada a seis usuarios potenciales. El video deberá mostrar a las personas interactuando con las pantallas y expresando su opinión, como exige la guía. Se solicitará su autorización para grabar y se usarán datos de demostración.

| ID | Perfil previsto | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Estudiante | Encontrar curso, comparar horarios y solicitar tutoría. | Alan |
| U2 | Estudiante de último año | Buscar apoyo alternativo y consultar el estado. | Alan |
| U3 | Tutor potencial | Aceptar solicitud, finalizar y consultar compensación. | Julen |
| U4 | Profesor o coordinador potencial | Aprobar tutor y consultar progreso y demanda. | Joaquin |
| U5 | Estudiante | Consultar historial, notas y registrar una pregunta. | Caleb |
| U6 | Estudiante | Solicitar tutoría en celular y recuperar un error de entrada. | Caleb |

## Guion de la sesión

Presentar el objetivo sin enseñar previamente cada botón. Pedir al participante que realice la actividad y diga qué espera que ocurra. Registrar dónde se detiene, si necesita ayuda y si termina. Al finalizar, preguntar qué resultó claro, qué fue confuso y qué cambiaría. Guardar un fragmento de interacción y opinión para cada participante.

## Registro de comentarios por completar

| ID | Dificultad o comentario real | Mejora y responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |
| U2 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |
| U3 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |
| U4 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |
| U5 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |
| U6 | Por registrar | Por definir tras la sesión | Por registrar |

Las observaciones se clasificarán en le gusta, crítica, pregunta e idea. Se priorizarán bloqueos de tarea, pérdida de información y mensajes confusos. El viernes se documentará qué cambió, quién lo corrigió y cómo se comprobó. Una función nueva fuera del plazo se dejará como pendiente.

# 10 Formularios individuales

## Alan Garrido

Carné: ____________________    Total real en minutos: __________

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Delta min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A1 |  |
|  |  |  |  |  | A2 |  |
|  |  |  |  |  | A3 |  |
|  |  |  |  |  | A4 |  |
|  |  |  |  |  | A5 |  |

## Julen Cumes

Carné: ____________________    Total real en minutos: __________

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Delta min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | J1 |  |
|  |  |  |  |  | J2 |  |
|  |  |  |  |  | J3 |  |
|  |  |  |  |  | J4 |  |
|  |  |  |  |  | J5 |  |

## Joaquin Flores

Carné: ____________________    Total real en minutos: __________

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Delta min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q1 |  |
|  |  |  |  |  | Q2 |  |
|  |  |  |  |  | Q3 |  |
|  |  |  |  |  | Q4 |  |
|  |  |  |  |  | Q5 |  |

## Caleb Carias

Carné: ____________________    Total real en minutos: __________

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Delta min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C1 |  |
|  |  |  |  |  | C2 |  |
|  |  |  |  |  | C3 |  |
|  |  |  |  |  | C4 |  |
|  |  |  |  |  | C5 |  |

# 11 Calendario de cierre

Se mantiene el plan del 12 al 16 de octubre de 2026 con 80 horas estimadas de equipo, 20 por integrante. Las tareas de programación ya tienen una base funcional; el equipo debe revisar, comprender, aportar cambios propios y registrar los tiempos reales. Las fechas e importes de horas de la planificación no son evidencia de trabajo realizado.

| Fecha | Alan | Julen | Joaquin | Caleb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 octubre | A1 · 2 h | J1 · 2 h | Q1 · 2 h | C1 · 2 h |
| 13 octubre | A2 · 5 h | J2 · 6 h | Q2 · 5 h | C2 · 5 h |
| 14 octubre | A3 · 6 h | J3 · 5 h | Q3 · 6 h | C3 · 5 h |
| 15 octubre | A4 · 3 h | J4 · 3 h | Q4 · 3 h | C4 · 4 h |
| 16 octubre | A5 · 4 h | J5 · 4 h | Q5 · 4 h | C5 · 4 h |

## Dependencias y cierre

El módulo de solicitudes depende de cursos, aprobaciones y disponibilidad. El seguimiento depende de una solicitud aceptada y alimenta el historial, las horas beca y la remuneración. La prueba integrada debe recorrer esta cadena para demostrar que los perfiles comparten el mismo estado persistido.

El jueves se realizarán las sesiones con seis usuarios. El viernes se priorizarán las correcciones derivadas de sus comentarios, se repetirán las pruebas afectadas y se incorporarán al informe los enlaces, formularios y certificados. Cada integrante debe poder explicar tanto su módulo como el flujo general.

## Registro del tiempo

Cada formulario debe expresar el tiempo neto en minutos: duración entre inicio y fin menos interrupciones. Se pueden añadir filas por cada bloque de trabajo. Las diferencias entre estimación y tiempo real servirán para la reflexión individual; no deben rellenarse con las horas propuestas como si fueran mediciones.

# 12 Reflexión y dificultades resueltas

## De los requisitos a reglas comprobables

Las entregas iniciales describían solicitudes, sesiones y seguimiento. La tercera convirtió esas ideas en reglas precisas: la solicitud reserva el horario, la aceptación crea una sesión y la finalización genera historial y compensación. La lección es que una función necesita condiciones de entrada, cambios de estado y un resultado observable para poder probarse.

## El profesor también imparte tutorías

El modelo de solicitudes referencia a Tutor, mientras el profesor pertenece a otra clase. El perfil de tutor asociado a ProfesorCoordinador permite reutilizar el flujo. La web conserva esta solución en Impartir tutorías y las pruebas confirman que temas, notas e historial se recuperan correctamente.

## Persistencia y reservas simultáneas

La versión de consola perdía los datos al cerrar. La cuarta entrega incorpora un repositorio SQL que reconstruye el modelo y guarda cambios en una transacción. La revisión de datos evita sobrescrituras. Se probó que dos solicitudes simultáneas sobre un horario no generan dos reservas y que un reinicio conserva notas, preguntas, usuarios y contraseñas modificadas.

## Interacción y recuperación de errores

La revisión en navegador detectó un doble render después de guardar una solicitud: podía cerrar una sección que se acababa de abrir. Se corrigió para que la navegación renderice una sola vez. También se actualiza la disponibilidad después de un conflicto sin borrar el tema escrito. Esto permite continuar la tarea sin repetir información.

## Alcance de las lecciones

Las pruebas automatizadas encontraron y comprobaron comportamientos técnicos, pero no permiten afirmar que todas las personas comprenden la interfaz. Esa conclusión requiere observar a los seis usuarios previstos y registrar sus comentarios. Las horas, contribuciones y reflexiones individuales deben ser completadas por los integrantes con base en su participación real.

# 13 Verificación del estudiante

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

| ID | Estado | Evidencia del recorrido |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Pasa | Buscar tutoría y filtrar Programación. |
| RF02 | Pasa | Elegir María entre tutores del curso. |
| RF03 | Pasa | Elegir bloque; retirar horario ocupado tras conflicto. |
| RF04 | Pasa | Resumen Q0 y Q60 antes de confirmar. |
| RF05 | Pasa | Confirmar y ver estado pendiente. |
| RF06 | Pasa | Ver cambios pendiente, confirmada, finalizada y cancelada. |
| RF07 | Pasa | Consultar sesión finalizada desde Ana. |
| RF08 | Pasa | Historial muestra Herencia y constructores. |
| RF09 | Pasa | Historial muestra observaciones de autonomía. |
| RF10 | Pasa | Guardar pregunta y consultarla como tutor. |
| RF11 | Pasa | Historial muestra Polimorfismo. |

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

# 14 Verificación del tutor

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

| ID | Estado | Evidencia del recorrido |
| --- | --- | --- |
| RF12 | Pasa | Disponibilidad muestra cursos del tutor. |
| RF13 | Pasa | María consulta solicitudes dirigidas a su cuenta. |
| RF14 | Pasa | Tarjeta muestra fecha, inicio y fin reservados. |
| RF15 | Pasa | Aceptar y crear sesión; rechazar segunda aceptación. |
| RF16 | Pasa | Tarjeta y demanda muestran el tema solicitado. |
| RF17 | Pasa | Finalizar con temas; recuperar desde historial. |
| RF18 | Pasa | Finalizar con notas; rechazar notas vacías. |
| RF19 | Pasa | Historial del tutor después de finalizar. |
| RF20 | Pasa | Diego acumula Q60 al finalizar. |
| RF21 | Pasa | María acumula una hora beca sin duplicación. |
| RF22 | Pasa | Compensación y detalle muestran el monto correspondiente. |

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

# 15 Verificación de coordinación

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

| ID | Estado | Evidencia del recorrido |
| --- | --- | --- |
| RF23 | Pasa | Coordinación lista tutores registrados. |
| RF24 | Pasa | Disponibilidad, cursos e historial en ficha de tutor. |
| RF25 | Pasa | Filtro Con tutorías muestra estudiantes atendidos. |
| RF26 | Pasa | Progreso de Ana muestra notas y próximo tema. |
| RF27 | Pasa | Demanda agrupa el tema solicitado. |
| RF28 | Pasa | Historial general incluye sesión del profesor. |
| RF29 | Pasa | Profesor acepta y finaliza desde coordinación. |
| RF30 | Pasa | Sesión del profesor conserva Grafos dirigidos. |
| RF31 | Pasa | Sesión del profesor conserva sus observaciones. |
| RF32 | Pasa | Aprobar María para Diseño web y ver autorización. |
| RF33 | Pasa | Ayuda para encontrar tutor; casos de fallback en modelo. |

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

# 16 Ejecución y material de entrega

## Cómo iniciar la presentación

Extraer el ZIP completo, disponer de JDK 17 o superior, abrir Iniciar web.cmd y visitar http://127.0.0.1:8080. Mantener la ventana del servidor abierta. Las cuentas de demostración usan Tutor2026! como contraseña inicial: E001 y E002 para estudiantes; T001 y T002 para tutores; P001 para coordinación. La pantalla de acceso incluye botones para completar estos datos.

La base H2 se crea en data y conserva las operaciones confirmadas. Los JAR incluidos permiten iniciar sin descargar bibliotecas. El navegador se conecta al servidor Java; abrir únicamente index.html no ejecuta el sistema. Para detenerlo se utiliza Ctrl+C. README.md explica un puerto alternativo y las opciones de configuración.

## Resultado de las pruebas

Se superaron 183 comprobaciones: 91 del modelo y consola, 65 de HTTP y persistencia y 27 del navegador. Se verificó la interfaz móvil a 390 píxeles. PostgreSQL está configurado como opción, pero no se ejecutaron pruebas contra ese motor. La demostración local no implica despliegue público.

## Evidencias que debe completar el equipo

| Material | Estado |
| --- | --- |
| Código y pruebas | Incluidos en el ZIP y la carpeta del proyecto. |
| Informe Word y PDF | Actualizados con resultados técnicos y campos reales pendientes. |
| Repositorio GitHub | Agregar URL y contribuciones reales de cada integrante. |
| Video con seis usuarios | Grabar interacción y opiniones; agregar enlace accesible. |
| Formularios individuales | Completar carné, tiempos, interrupciones y comentarios reales. |
| The Art of Storytelling | Adjuntar el certificado de finalización correspondiente. |

Repositorio: __________________________________________________
Video: _______________________________________________________
Certificado o archivo adjunto: ____________________________________

Fuente de requisitos: guía de la cuarta entrega, páginas 1 a 4; segunda entrega, tablas de estudiante, tutor y coordinación. Los documentos anteriores se conservaron. Este informe no atribuye commits, horas o entrevistas que aún no estén registrados por el equipo.